Граф

Архитектурный скрининг платформы

Как устроена система, что уже работает, где находятся ограничения и как безопасно добавлять новые функции.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Документ | Архитектурный обзор и план безопасного развития |
| Версия продукта | 0.7.1 |
| Срез системы | 29 октября 2026 |
| Основной язык | Русский; доступен казахский интерфейс |
| Назначение | Пилот с учителем и одним или двумя классами |
| Аудитория | Автор, руководительница, разработчики и учителя |

Главный вывод. Платформа уже имеет цельный учебный контур: курс, визуализации, миссия BFS, Python-практика, аккаунты и кабинет учителя. Архитектура подходит для пилота и дипломного прототипа. До реального школьного внедрения нужны методическая редакция, правила работы с данными школьников, подтверждённое HTTPS-размещение, независимый обзор безопасности и проверка на реальных пользователях.

Документ описывает фактическое состояние репозитория. Рекомендации и будущие решения не означают, что функция уже реализована.

## Главный вывод

Платформа уже имеет цельный учебный контур: курс, пошаговые визуализации, миссия BFS, Python-практика, аккаунты, классы и кабинет учителя. Архитектура подходит для пилота и дипломного прототипа. До реального школьного внедрения нужны методическая редакция, правила работы с данными школьников, подтверждённое HTTPS-размещение, независимый обзор безопасности и проверка на реальных пользователях.

Этот документ описывает фактическое состояние репозитория. Рекомендации и будущие решения отмечены как предложения; они не означают, что соответствующая функция уже реализована.

## Содержание

Назначение и границы документа

Краткая оценка состояния

Архитектура по слоям

Карта файлов и ответственность модулей

Модель данных и жизненный цикл результата

Алгоритмическое ядро и визуализация

Пользовательские маршруты и роли

Что работает сейчас

Что требует доработки

Правила безопасного развития

План развития по приоритетам

Проверки перед релизом

Глоссарий

Команды и источники

## 1 Назначение и границы документа

Этот документ нужен для того, чтобы проект развивался как система, а не как набор независимых экранов. Он объясняет, где находится источник истины для алгоритмов, где хранится учебное содержание, как данные идут от клика ученика до кабинета учителя и какие части нельзя менять без согласованной проверки.

Документ рассчитан на четыре ситуации:

автор использует его перед изменением кода;

руководительница получает понятную картину готовности дипломного прототипа;

учитель понимает, что происходит на каждом экране;

новый разработчик видит точки расширения и ограничения, не изучая весь репозиторий с нуля.

В обзор входят браузерный интерфейс, алгоритмическое ядро, учебное содержание, локальное хранение, Node.js и SQLite, роли учителя и ученика, Python runner, миссия BFS, Docker и GitHub Pages. В обзор не входит доказательство соответствия государственным требованиям или полноценное исследование учебной эффективности: для этого нужны отдельные методические и пользовательские исследования.

## 2 Краткая оценка состояния

| Область | Сейчас | Оценка | Что это значит |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебный курс | 15 занятий, пять разделов, русский и казахский | Готово для пилота | Можно показывать учителю и собирать замечания |
| Графовые алгоритмы | BFS, DFS, путь через BFS, Дейкстра | Готово для проверки | Ядро отделено от UI и покрыто тестами |
| Визуализация | SVG 2D, пошаговые снимки, 3D режим | Работает | 3D остаётся дополнительным режимом |
| Практика | Вопросы, миссия BFS, Python в браузере | Работает с ограничениями | Python является самопроверкой, а не защищённой аттестацией |
| Учитель и ученик | Аккаунты, классы, назначения, комментарии | Работает в серверном режиме | Нужны пилотные сценарии и правила доступа |
| Размещение | Docker, Caddy, HTTPS-шаблон, backup | Подготовлено | Реальный VPS, DNS и TLS нужно проверять отдельно |
| Масштабирование | Один Node.js процесс и SQLite | Ограничено сознательно | Для одного пилота достаточно; горизонтальное масштабирование не готово |

Для дипломного прототипа сейчас не требуется переходить к микросервисам. Важнее сохранить понятную модель: чистое алгоритмическое ядро, стабильные идентификаторы занятий, проверяемые сценарии и отдельные границы между гостевым демо и серверной платформой.

## 3 Архитектура по слоям

Платформа — монолит с разделением ответственности. Браузер получает интерфейс и выполняет визуализацию. Node.js обслуживает аккаунты, классы и сохранённые работы. SQLite хранит серверные данные. Caddy отвечает за HTTPS. Статическое демо намеренно работает без API и аккаунтов.

| Слой | Главная ответственность | Источник истины | Нельзя делать |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебное содержание | Занятия, цели, вопросы, задания и Python-шаблоны | public/course.js и локализация | Дублировать тексты в обработчиках |
| Домен графов | Граф, валидация, соседство, трассировка, проверка пути | public/core.js | Добавлять DOM, storage или сеть в ядро |
| Представление | Маршруты, экраны, кнопки, SVG и выбранный шаг | public/app.js, view и CSS | Пересчитывать алгоритм только ради показа |
| Состояние браузера | Гость, черновики, прогресс, миссии и граф ученика | localStorage через storage-state | Считать его серверной оценкой |
| Сервер | API, сессии, роли, классы, проверки и SQLite | server.mjs и конфигурация | Доверять userId или classId из браузера |
| Выполнение Python | Изолированный iframe и Worker в браузере | runner.html, runner.js, Worker | Запускать ученический код внутри API |
| Размещение | Docker, Caddy, backup и GitHub Pages | compose.yaml, Dockerfile, scripts | Публиковать app или базу напрямую |

### 3.1 Поток статического демо

Пользователь открывает публичный URL GitHub Pages.

Pages отдаёт статические HTML, CSS и JS из собранной папки .pages-site.

site-config.js включает статический режим, поэтому app.js не вызывает API для аккаунта.

Курс, миссия и прогресс работают в браузере. Черновики гостя не синхронизируются с учителем.

Python загружает Pyodide с CDN и запускается в браузере. Для первого запуска нужен интернет.

### 3.2 Поток локального сервера

START.cmd или node server.mjs запускает приложение на 127.0.0.1:4318 и runner на 127.0.0.1:4319.

app.js вызывает /api/me и получает пользователя, CSRF-токен, прогресс, классы и назначения.

Изменяющие запросы отправляют CSRF-токен; сервер проверяет Origin, роль и принадлежность объекта.

SQLite хранится в .local/classroom.sqlite. База не входит в Git и Pages-артефакт.

Локальные черновики и миссия всё равно остаются в браузере; серверные результаты появляются после явного сохранения.

### 3.3 Поток серверного пилота

Caddy принимает HTTPS на двух разных именах: одно для приложения, второе для Python runner.

HTTP Basic закрывает внешний вход в демо. Внутри платформы отдельные аккаунты определяют роль.

app работает одним экземпляром и пишет SQLite в постоянный том.

backup делает согласованные снимки базы в отдельном томе; копии нужно уносить за пределы VPS.

Администратор проверяет healthcheck, логи, свободное место и восстановление до допуска реальных участников.

## 4 Карта файлов и ответственность модулей

| Путь | Что хранит | Когда менять |
| --- | --- | --- |
| public/core.js | Модель графа, presets, adjacency, trace, checkPath, псевдокод | При изменении алгоритмов или правил графа |
| public/app.js | Главный браузерный контроллер, маршруты, события и переходы | При добавлении экранов или действий |
| public/course.js | 15 занятий, цели, вопросы, задания, Python | При методической редакции курса |
| public/course-view.js | Разметка карты курса и карточек занятий | При изменении структуры навигации |
| public/home-view.js и home.css | Главный экран и цветовая система уроков | При изменении визуальной иерархии |
| public/mission-core.js | Состояния миссии, гейты, действия и проверка | При изменении геймификации |
| public/mission.js и mission-i18n.js | UI миссии и сообщения RU/KK | При изменении сценария миссии |
| public/i18n.js и public/locales | Перевод оболочки, материалов и событий | При добавлении языка или терминов |
| public/graph3d.js и spatial.js | 3D-камера, проекция, перемещение | При изменении 3D-поведения |
| public/static-demo.js и site-config.js | Ограничения статического демо | При изменении Pages-режима |
| server.mjs | HTTP API, сессии, роли, классы, проверки, SQLite | При серверных функциях и правах |
| server-config.mjs и server-security.mjs | Конфигурация, Origin, лимиты и заголовки | При изменении размещения или защиты |
| scripts/build-pages.mjs | Сборка безопасного Pages-артефакта | При изменении публикации |
| scripts/backup.mjs и backup-loop.mjs | Согласованные снимки и периодический backup | При изменении эксплуатации базы |
| tests/*.test.mjs | Алгоритмы, сервер, i18n, миссии, Pages и backup | При каждом изменении поведения |

Главное правило чтения проекта: вопрос о правильности алгоритма начинается с core.js и тестов; вопрос об экране — с app.js, view и CSS; вопрос о данных и правах — с server.mjs и серверных тестов. Одно бизнес-правило нельзя исправлять одновременно в трёх слоях.

## 5 Модель данных и жизненный цикл результата

### 5.1 Граф

Граф содержит directed, nodes и edges. Вершина имеет id, x и y. Ребро имеет a, b и положительный вес w. Валидация допускает от 2 до 12 вершин, не более 40 рёбер, уникальные идентификаторы от 1 до 99 и веса от 1 до 99. Положение вершины влияет на рисунок, но не на стоимость пути.

### 5.2 Снимок алгоритма

trace возвращает последовательность независимых снимков. В снимке есть текущая вершина, очередь или стек, завершённые вершины, порядок, расстояния, предшественники, активные рёбра, итоговый путь, счётчики, псевдокод, заголовок и объяснение. UI выбирает снимок по индексу истории. Поэтому шаг назад — это возврат к предыдущему состоянию, а не попытка обратить алгоритм.

| Событие | Что видит ученик | Что проверять |
| --- | --- | --- |
| BFS visit | Текущая вершина, очередь и новые соседи | Новые вершины добавляются один раз и в порядке номеров |
| DFS enter, descend, skip, return | Стек вызовов, переход, пропуск и возврат | Рекурсия не зацикливается, возврат восстанавливает контекст |
| Dijkstra select, relax, settle | Минимальное расстояние и обновление соседа | Сравнивается сумма весов, а не длина линии |
| done | Порядок, недостижимость или итоговый путь | Результат согласован с независимым оракулом |

### 5.3 Серверные таблицы

| Таблица | Назначение | Кто видит |
| --- | --- | --- |
| users | Логин, имя, роль, соль и производное пароля | Свой профиль; сервер использует роль |
| sessions | Хэш токена, CSRF и срок действия | Только сервер |
| classes, members | Класс учителя и участники по коду | Учитель своего класса; ученик свои классы |
| assignments | Назначенные классу занятия | Учитель своего класса; ученик свои назначения |
| attempts | Ответы, баллы и время | Ученик свои; учитель своего класса |
| submissions | Последняя Python-работа, пояснение и отчёт | Ученик свои; учитель своего класса |
| feedback | Комментарий учителя к работе | Ученик адресата и учитель своего класса |

Ограничение модели: submissions хранит последнюю работу по занятию и перезаписывает предыдущую версию. Истории отправок, журнала изменений и полноценного аудита учителя пока нет. Для школьной эксплуатации это нужно решить до использования оценочных работ.

### 5.4 Где что сохраняется

| Режим | В браузере | На сервере | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| Pages демо | Прогресс, черновики, миссия, граф ученика | Ничего | Нет аккаунтов, классов и отправки учителю |
| Локальный сервер | Черновики и гостевая миссия | SQLite в .local | Данные доступны только на этом компьютере |
| Docker пилот | Черновики текущего браузера | SQLite в volume /data | Нужны backup, внешний доступ и политика хранения |

## 6 Алгоритмическое ядро и визуализация

### 6.1 BFS

BFS начинает с выбранной вершины, кладёт её в очередь, достаёт вершины слева направо и добавляет ещё не открытых соседей. Для учебного показа обработка вершины объединяется в один шаг. Рядом с графом видно, какая вершина обработана, какие соседи добавлены и что находится в очереди.

### 6.2 DFS

DFS показывает стек рекурсивных вызовов. Снимки отдельно отображают вход, переход к соседу, пропуск уже открытого соседа и возврат. Ученик видит не только итоговый порядок, но и момент возврата к прежнему вызову.

### 6.3 Кратчайший путь

Режим path использует BFS и считает число переходов. Режим dijkstra хранит суммы положительных весов и выбирает минимальное ещё не обработанное расстояние. Восстановление пути выполняется по parent. Проверка допускает любой оптимальный маршрут, если стоимость совпадает с эталоном.

### 6.4 2D и 3D

SVG показывает граф, подписи и семантические состояния вершины. 3D меняет положение и камеру, но не граф и не последовательность шагов. Перемещение вершины в 3D не меняет связи. Это нужно объяснять ученику, потому что близкая точка на рисунке не означает маленький вес.

Архитектурное преимущество: алгоритм можно тестировать без браузера, а визуальный слой менять без переписывания BFS, DFS или Дейкстры.

## 7 Пользовательские маршруты и роли

### 7.1 Маршруты приложения

| Маршрут | Назначение | Демо | Сервер |
| --- | --- | --- | --- |
| #/home | Главный обзор и маршрут обучения | Доступен | Доступен |
| #/start | Пять шагов для новичка и словарь | Доступен | Доступен |
| #/course | Карта курса и прогресс | Доступен | Доступен |
| #/lesson/id | Объяснение, визуализация, тренировка и Python | Доступен | Доступен |
| #/mission | Миссия BFS с журналом действий | Локально в браузере | Локально в браузере |
| #/assignments | Назначения ученика | Скрыт или ведёт на карту | Ученик |
| #/teacher | Классы, назначения и работы учеников | Скрыт или ведёт на карту | Учитель |
| #/profile | Экспорт и удаление данных | Гостевой профиль | Профиль аккаунта |
| #/about | О версии и ограничениях | Доступен | Доступен |

### 7.2 Автор или архитектор

В продукте нет отдельной административной роли. Архитектор управляет репозиторием, версиями, настройками размещения, секретами, резервными копиями и правилами изменения. Это внешняя техническая ответственность.

Сохраняет независимость алгоритмического ядра от DOM и сети.

Проверяет миграции базы, права доступа, Pages-режим и Docker-конфигурацию.

Решает, является ли функция частью пилота или только экспериментом.

Не передаёт реальные данные школьников в GitHub, Issues или скриншоты.

После релиза фиксирует версию, изменения, тесты и известные ограничения.

### 7.3 Учитель

Открывает карту курса и смотрит пять разделов.

Создаёт тестовый аккаунт с ролью учителя в серверной версии.

Создаёт класс и передаёт ученику код приглашения.

Назначает занятие, например 21 «Пишем BFS на Python».

Открывает результат ученика, читает код и пояснение, оставляет комментарий.

Использует карту и уроки для объяснения на экране. Автоматическая самопроверка не заменяет учительскую оценку.

### 7.4 Ученик

Начинает с «С чего начать» или первой карточки карты курса.

Меняет граф, прокручивает шаги назад и вперёд и предсказывает следующий шаг.

Переходит в тренировку, отвечает на вопросы и читает объяснение ошибки.

В миссии BFS сам выбирает вершины очереди, исправляет ошибки и строит маршрут.

В Python пишет решение или открывает пример, запускает проверки и добавляет пояснение.

Нажимает отдельную кнопку сохранения работы для учителя. Авточерновик не является отправкой.

### 7.5 Руководительница или рецензент

Для первого просмотра достаточно статической ссылки: регистрация и установка Node.js не нужны. Рецензент проверяет понятность структуры, корректность терминов, читаемость графа, пользу миссии и связь визуализации с целью урока. Для проверки ролей нужен локальный сервер или закрытый HTTPS-пилот с двумя отдельными профилями браузера.

## 8 Что работает сейчас

Чистое ядро графа с валидацией, соседством, BFS, DFS, поиском пути и Дейкстрой.

Независимые снимки алгоритма, история шагов, возврат назад, автопроигрывание и предсказание.

Подготовленные графы: обычный, разветвлённый, направленный и несвязный.

Редактор графа с ограничениями и импортом применённого графа JSON.

SVG 2D и дополнительная пространственная 3D-визуализация.

Пятнадцать занятий, цели учебного плана, вопросы и Python-практика.

Русский и казахский интерфейс с сохранением шага и полей при смене языка.

Миссия BFS с журналом действий, подсказками, исправлением ошибки и экспортом отчёта.

Аккаунты, роли, классы, приглашения, назначения, ответы, Python-работы и комментарии учителя.

Docker Compose с app, backup и Caddy; отдельные HTTPS-имена для приложения и runner.

Автоматические тесты алгоритмов, сервера, миссии, локализации, Pages и резервного копирования.

Последний зафиксированный технический срез прошёл 71 автоматический тест. Это подтверждает поведение кода, но не учебную эффективность и не готовность к массовому внедрению.

## 9 Что требует доработки

| Приоритет | Проблема | Почему важна | Решение до пилота |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Нет полноценного школьного управления доступом | Свободная роль учителя подходит только для теста | Добавить подтверждение учителя, приглашения, отзыв доступа и журнал событий |
| P0 | Нет восстановления пароля и политики хранения | Потеря аккаунта и лишние данные создают риск | Согласовать восстановление, сроки хранения и удаление |
| P0 | Python является самопроверкой в браузере | Отчёт и эвристика не являются защищённой оценкой | Оставить тренировкой, оценивание делать учителю или отдельной среде |
| P0 | Реальное размещение не подтверждено полностью | Docker и Caddy — комплект, а не работающий VPS | Провести тест на VPS с DNS, TLS, backup и восстановлением |
| P1 | Методические тексты и казахские термины требуют вычитки | Технический перевод не равен педагогической редактуре | Проверить уроки с руководительницей и учителем информатики |
| P1 | Нет исследования учеников | Нельзя доказать, что визуализация помогает | Провести пилот с наблюдением, pre post тестом и интервью |
| P1 | SQLite и один процесс | Подходит одному пилоту, не массовой школе | Зафиксировать пределы, затем решить вопрос миграции по измерениям |
| P2 | Нет истории отправок и аудита учителя | Сложно восстановить, кто и когда менял работу | Добавить версии submission и журнал действий при необходимости |
| P2 | 3D может отвлекать | Объём повышает сложность не для каждой темы | Сравнить 2D и 3D по отзывам учеников |
| P2 | Не завершены accessibility и нагрузочные проверки | Проектор и реальный класс создают другие условия | Проверить клавиатуру, NVDA, мобильный экран и одновременный класс |

Сейчас проект можно описывать как работающий учебный прототип и основу диплома. Нельзя описывать его как готовую государственную платформу, защищённую систему оценивания или доказанно эффективный курс без дополнительных исследований.

## 10 Правила безопасного развития

### 10.1 Если добавляется новый алгоритм

Определить учебную цель и минимальный пример.

Добавить чистую функцию в core.js, которая возвращает шаги, а не HTML.

Описать снимок: текущая вершина, очередь или стек, расстояния, активные рёбра, объяснение и итог.

Добавить независимый тест с оракулом: недостижимая цель, цикл, равные варианты и ошибочный ввод.

Только затем подключать UI и текстовые состояния.

Добавить русские и казахские сообщения, не меняя идентификаторы и правильные ответы.

### 10.2 Если добавляется новое занятие

Не переиспользовать номер учебного плана. Внутренний порядок 01–15 и номера 17–32 имеют разные смыслы.

Добавить занятие в course.js, цель, вводный текст, задачу, вопросы и режим алгоритма.

Добавить перевод и проверить параметры динамических сообщений.

Проверить переходы с карты, главного экрана, предыдущего и следующего занятия.

Добавить сценарий учителя: занятие назначается и результат отображается.

### 10.3 Если добавляется серверная функция

Определить владельца объекта: учитель, ученик, член класса или система.

Проверить роль и принадлежность на сервере. Нельзя доверять classId или userId из браузера.

Решить, нужна ли новая таблица, а не неструктурированное поле.

Продумать удаление аккаунта, экспорт, backup, восстановление и срок хранения.

Добавить тесты успешного запроса, чужого объекта, отсутствующей сессии, CSRF и повреждённого тела.

### 10.4 Если добавляется язык

Добавлять ключи в i18n и locale-файлы.

Не переводить имена пользователей, код, комментарии и динамические идентификаторы.

Проверить длину текста в карточках, графе, кнопках и режиме показа.

Попросить носителя языка проверить предметную терминологию.

### 10.5 Если меняется Pages или hosting

Запустить build-pages.mjs и static-demo.test.mjs.

Не копировать .local, secrets, SQLite, CNAME и серверные файлы в артефакт.

Проверить, что staticDemo не вызывает /api и скрывает аккаунтные функции.

После публикации открыть новый URL в чистой вкладке и пройти карту и один урок.

Для VPS отдельно проверить HTTPS, runner на другом имени, backup и восстановление.

## 11 План развития по приоритетам

| Этап | Цель | Работы | Критерий готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Подготовить показ руководительнице | Методическая вычитка 3–5 уроков, свежая ссылка, сценарий 15–20 минут | Рецензент проходит путь без объяснений автора |
| 1 | Провести пилот | Закрытый VPS или локальный класс, тестовые аккаунты, два профиля браузера | Учитель назначает урок, ученик отправляет работу, комментарий возвращается |
| 2 | Укрепить учебный контур | Исправить терминологию, добавить диагностику, сравнить 2D и 3D, улучшить миссию | Есть данные до и после и понятны затруднения |
| 3 | Подготовить диплом | Версионирование контента, история отправок, политика данных, accessibility и нагрузка | Есть обоснованная архитектура и измеримые результаты |
| 4 | Рассматривать масштабирование | Только после измерений: PostgreSQL, очереди, отдельное хранилище и мониторинг | Пределы SQLite подтверждены нагрузкой |

Не следует начинать с рейтингов, сложных бейджей, микросервисов или полного 3D-редактора, пока не подтверждены базовые учебные сценарии. Они увеличат поверхность системы, но не докажут, что ученику понятнее BFS, DFS и кратчайший путь.

## 12 Проверки перед релизом

### 12.1 Чеклист разработчика

[ ] Изменение описано в одном месте ответственности.

[ ] Алгоритмическая логика не зависит от DOM, localStorage или сети.

[ ] Добавлены тесты на обычный, граничный и ошибочный сценарий.

[ ] Проверены русский и казахский языки, включая длинные строки.

[ ] Проверены гость, ученик и учитель, если функция касается ролей.

[ ] Проверены экспорт, удаление, backup и восстановление, если меняются данные.

[ ] Запущены node --test и static-demo тесты.

[ ] Собран Pages-артефакт без базы, секретов и API-зависимости.

[ ] Зафиксированы ограничения и версия.

### 12.2 Чеклист учителя

[ ] Понятно, с какого экрана начинать.

[ ] Урок объясняет одну идею и даёт одно проверяемое действие.

[ ] Цвета помогают отличить состояние, а не просто украшают экран.

[ ] Подписи графа читаемы на проекторе.

[ ] Ошибка ученика получает объяснение, а не только красный цвет.

[ ] Python-проверка не воспринимается как официальная оценка.

[ ] Учитель понимает, где назначить работу и оставить комментарий.

[ ] Есть способ сообщить о неточном переводе или формулировке.

### 12.3 Сценарий быстрой проверки

Открыть главный экран и карту курса.

Найти занятие 19, сделать два шага BFS, вернуться назад и предсказать следующий.

Переключить русский и казахский, убедиться, что шаг не потерялся.

Открыть миссию BFS, сделать одну ошибку и исправить её.

В серверной версии проверить цепочку учитель → класс → ученик → работа → комментарий.

Сделать экспорт и убедиться, что в нём нет пароля и лишних данных.

## 13 Глоссарий

| Термин | Простое объяснение |
| --- | --- |
| Граф | Набор вершин и связей между ними |
| Вершина | Отдельная точка или объект графа |
| Ребро | Связь между двумя вершинами; в направленном графе дуга со стрелкой |
| Путь | Последовательность допустимых переходов от одной вершины к другой |
| BFS | Обход слоями: сначала ближайшие вершины, затем следующий уровень |
| DFS | Обход в глубину: идти дальше, пока возможно, затем возвращаться |
| Дейкстра | Поиск пути с минимальной суммой положительных весов |
| Трассировка | Последовательность снимков, описывающих работу алгоритма |
| Рендеринг | Показ текущего состояния на экране |
| Origin | Схема, по которой браузер и сервер проверяют источник запроса |
| CSRF | Токен, защищающий изменяющие запросы авторизованного пользователя |
| Runner | Отдельная среда для выполнения Python в браузере |
| Статическое демо | Версия без API и аккаунтов, работающая в браузере |
| Миграция | Контролируемое изменение структуры базы с сохранением данных |

## 14 Команды и источники

### 14.1 Быстрый локальный запуск

Windows: открыть START.cmd
macOS и Linux: node server.mjs
Адрес приложения: http://127.0.0.1:4318
Проверка версии: node --version

### 14.2 Проверки проекта

node --test
node scripts/build-pages.mjs
node --test tests/static-demo.test.mjs tests/i18n.test.mjs

### 14.3 Главные документы репозитория

| Документ | Для чего нужен |
| --- | --- |
| ARCHITECTURE.md | Техническая архитектура и ограничения версии |
| DEPLOYMENT.md | Docker, Caddy, HTTPS, backup и восстановление |
| REVIEW_GUIDE.md | Сценарий просмотра с руководительницей |
| GAMIFICATION.md | Проведение миссии BFS и интерпретация результата |
| LOCALIZATION.md | Как добавлять и проверять переводы |
| TESTING.md | Полный ручной и автоматический сценарий проверки |
| PRODUCT_AUDIT.md | Продуктовый и UX-аудит |
| TECH_REVIEW_V07.md | Технический аудит версии 0.7 |

Связанные исходники находятся в репозитории Innovation. Этот документ не заменяет README, DEPLOYMENT или TESTING; он связывает их в одну карту принятия решений и показывает, где безопасно расширять систему.